### Proyecto: Sistema de Gestión Restaurante Los Naranjos

### Plan de Pruebas

Preparado por: Oscar Muñoz

#### Introducción

El plan de prueba está diseñado como una línea de base para identificar lo que se considera dentro y fuera del alcance de las pruebas para el nuevo Sistema de Gestión del Restaurante "Los Naranjos". El objetivo es validar que el software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando que su implementación contribuya directamente al objetivo estratégico de “Mejorar la experiencia de los clientes”.

#### Recursos

| Tester | % Participación |
| --- | --- |
| Jefe de Pruebas QA | 50 % |
| Analista de Pruebas QA | 100% |

#### Alcance

Las pruebas incluyen todas las funcionalidades nuevas definidas para el MVP, las funcionalidades de alto riesgo de la suite de regresión, pruebas de aceptación de usuario (UAT) y pruebas de rendimiento. El alcance cubre los cuatro módulos principales del sistema:

- Módulo de Salón y Recepción: Gestión del plano de mesas, reservas y lista de espera.

- Módulo de Comandas y Cocina: Flujo de toma de pedidos, envío a cocina/bar y notificaciones.

- Módulo de Punto de Venta (POS) y Caja: Generación de cuentas, procesamiento de pagos y gestión de precios.

- Módulo de Administración y Reportes: Gestión de roles, Gestión de inventario, Gestión de usuarios y reportería básica.

##### Pruebas de Regresión

Las pruebas de regresión son un componente crítico de este plan y se ejecutarán tras cada despliegue de una nueva versión del software o corrección de errores. El objetivo es asegurar que las nuevas funcionalidades o cambios no han introducido defectos en las funcionalidades existentes y que el flujo principal de operación sigue siendo estable.

El conjunto de pruebas de regresión se enfocará en el flujo crítico de la experiencia del cliente de principio a fin:

- RF-01 (Regresión-Flujo):

  - Un Anfitrión crea una reserva para un cliente en el sistema.

  - El cliente llega y el Anfitrión encuentra la reserva y le asigna una mesa, cambiando su estado a Ocupada.

  - Un Mozo toma un pedido (que incluye comida y bebestibles) desde un dispositivo móvil para esa mesa.

  - Se verifica que la comanda llega instantáneamente y de forma correcta a las pantallas de Cocina y Bar.

  - El personal de Cocina/Bar marca el pedido como Listo.

  - El Mozo recibe la notificación y entrega el pedido.

  - El cliente pide la cuenta. El Cajero la genera y verifica que el cálculo es automático y preciso.

  - El Cajero registra el pago con uno de los medios aceptados (tarjeta).

  - Se verifica que la mesa cambia su estado a Esperando Limpieza, quedando disponible para el siguiente ciclo.

Las pruebas de regresión manual de baja prioridad (ej. modificación de datos de un usuario) se ejecutarán si el tiempo lo permite.

#### Fuera del Alcance

- Pruebas sobre el hardware específico (durabilidad de las tablets, impresoras térmicas, etc.). Se asume que los dispositivos son funcionales.

- Pruebas de los sistemas operativos base de los dispositivos (se probará la aplicación, no el SO).

- Pruebas de seguridad exhaustivas de la red Wi-Fi del restaurante.

#### Pruebas de Rendimiento

Se realizarán pruebas de rendimiento para validar que el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables durante los horarios de máxima demanda (ej. sábado entre las 20:00 y 22:00 horas), simulando múltiples mozos tomando pedidos y varias mesas siendo gestionadas simultáneamente.

#### Pruebas de Aceptación (UAT)

Las pruebas de aceptación serán realizadas y coordinadas con la gerencia de "Los Naranjos". Se escogerán usuarios finales clave para validar que el sistema es útil, intuitivo y resuelve los problemas operativos del día a día.

- Usuarios seleccionados: Se escogerá al menos un empleado por cada rol principal: Anfitrión, Mozo, Cajero y el Gerente.

- Objetivo: Validar que el flujo de trabajo en el sistema es más eficiente que el proceso manual anterior.

#### Infraestructura

El laboratorio de pruebas debe tener instalados los siguientes componentes para simular el ambiente productivo:

- 2 Dispositivos móviles (Tablet/Smartphone) para el rol de Mozo.

- 1 Tablet o PC para el rol de Anfitrión en la recepción.

- 2 Pantallas (pueden ser tablets) para simular el KDS de Cocina y Bar.

- 1 PC de escritorio con una impresora térmica para el rol de Cajero.

- Una red Wi-Fi aislada y estable que interconecte todos los dispositivos.

#### Suposiciones

- La infraestructura de red (Wi-Fi) en el restaurante es estable y tiene buena cobertura en todo el local.

- El personal clave seleccionado para las UAT tendrá disponibilidad en los horarios acordados.

- El menú del restaurante, con sus categorías y precios correctos, ha sido cargado en el sistema antes del inicio de las pruebas.

#### Riesgos

| No | Riesgos | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad (Prob*Impct) | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en la implementación de las funcionalidades del MVP. | 3 | 5 | 15 | Realizar seguimiento semanal del avance del desarrollo y re-planificar el ciclo de pruebas si es necesario. Priorizar las pruebas de los módulos ya entregados. |
| 2 | Resistencia al cambio por parte del personal del restaurante. | 3 | 4 | 12 | Involucrar a los usuarios finales desde etapas tempranas (UAT). Realizar jornadas de capacitación enfocadas en los beneficios directos para su trabajo. |
| 3 | Conectividad Wi-Fi deficiente en algunas zonas del restaurante (ej. terraza). | 2 | 5 | 10 | Realizar un mapa de calor de la cobertura Wi-Fi antes del despliegue. Asegurar que el plan de contingencia del sistema (modo offline) es robusto y ha sido probado. |
| 4 | Los usuarios seleccionados para UAT no están disponibles en las fechas planificadas. | 2 | 4 | 8 | Coordinar con la gerencia la selección de los usuarios y un plan de respaldo con al menos dos semanas de antelación. Ofrecer flexibilidad en los horarios de prueba. |